システムインターフェース

システム間のやりとりはwikitude，Mysql，javasqriptを用いて行います．

想定する利用者

本システムを利用するものは以下の通りです．

* 観光施設の従業員
* 観光施設の利用者

システムのハードウェア

システムのハードウェア構成は表1の通りです．

票

導入・移行計画

2017年2月5日をもって，システムの導入を完了します．

運用・保守

提案システムを以下のように運用・保守します．

1. 運用は管理者が行います．
2. 故障発生時は弊社にて対応させていただきます．

作業基準

システム開発にかかる作業標準は貴社ご指定のものを使用します．

品質管理

システム開発にかかる品質管理手法は貴社ご指定のものを使用します．

工程計画

工程計画は次の通りです．

要求分析完了：2017年10月26日

外部設計完了：2017年11月27日

内部設計完了：2017年12月18日

開発完了：2018年1月25日

導入：2018年2月5日

体制

このシステムの開発は弊社の9名のエンジニアにより実施します